## Slide 1: ES服务化实践
马可阳

## Slide 2: 内容
ES服务平台
ES客户端
ES服务端
相关探索
ES服务现状

## Slide 3: ES服务平台

## Slide 4: ES服务平台(Done)
运维支持
  各种审批/集群部署/扩容/缩容/节点迁移/数据冷备份/重建索引/定时任务
监控
  节点/索引/
  TPS/队列
  CPU/硬盘
报警
  长GC/节点脱离
  负载/内存/硬盘

## Slide 5: ES服务平台(TODO)
资源规划
  参考、借鉴JMQ/JimDB
  CPU/Memory/Disk IO/Disk 容量

## Slide 6: ES客户端改造-1（Done）
Index服务
  动态扩容、缩容
Rest client
  与服务端解耦，便于服务端升级

## Slide 7: ES客户端改造-2(TODO)
让步逻辑(2017Q1)
  限流
性能数据上报(2017Q3)
  监控

## Slide 8: ES服务端改造-1(Done)
Bug修复
  21394 20876 19414 19386
新feature合并
  权限
  启动检测
  内存保护机制
新feature开发
  zookeeper读取配置
  读写log里记录ip
  内存相关参数(querycache, fielddata)动态调整
  plugin多目录

## Slide 9: ES服务端改造-2(TODO)
Bug修复
  内存问题：
    21439 21568 21578 21284 21743 15820 (2017Q1)
  其他
新feature合并
  Optimize write performance (2017Q1)
  Reindex (2017Q2)
  Task management (2017Q2)
  Transactional matadata update((2017Q2))
  PacificA powered replicate((2017Q3)
  Master/gateway节点共享(2017Q3)
  Profile(2017Q2)
  Netty upgrade(2017Q1)
新feature开发
  性能监控(2017Q2)
  完善的跨机房灾备
  dynamic sharding (2017Q4)
  async binary replication
  Customrized SQL layer
  Other storage engine integration(rocksdb)

## Slide 10: ES服务端改造-3(TODO)
Upgrade To 5.X(2017Q1)
  服务平台支持/Demo
  数据导入插件开发

## Slide 11: ES服务端改造-4(TODO)
跟踪社区/贡献社区
  50+ merged PR

## Slide 12: 相关探索
ES
  监控数据解决方案
  日志收集解决方案
全文检索
  分词算法调研
  主站商品搜索排序算法调研

## Slide 13: ES服务现状-1
总体
  190T数据/日新增文档300亿/日查询50亿
重要业务
  列表页
  预分拣
  DMP实时人群预估
  全球购订单/B2B业务订单/京东到家商家订单

## Slide 14: ES服务现状-2
潜在客户
  列表页2.0
  商品评论
  POP订单
  咚咚聊天记录
  Call graph